Proposta Comercial – Giant Tecnologia

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Giant Tecnologia é especializada em soluções digitais personalizadas, com foco no desenvolvimento de sites institucionais, sistemas de gestão e plataformas inteligentes. Nossa missão é entregar tecnologia acessível, moderna e funcional.

OBJETIVO DA PROPOSTA

Apresentar uma solução digital para a empresa AgroMundi Alimentos S.A. com um site institucional que contenha um painel administrativo, permitindo a autonomia da equipe de marketing na gestão de produtos, serviços e notícias.

ESCOPO DO PROJETO (MVC)

O projeto contempla:

- Desenvolvimento de novo site institucional com identidade visual profissional.

- Versão bilíngue: Português e Inglês.

- Layout responsivo (desktop, tablet e celular).

- Integração com redes sociais (LinkedIn, Instagram e YouTube).

- Back-End Básico (MVP):

- Cadastro de produtos e serviços.

- Gerenciamento de notícias (inserir, editar, excluir).

- Controle de usuários (login e senha).

MVP das Páginas:

- Home: banner institucional, breve apresentação da empresa, destaque de produtos/serviços, chamadas para notícias e contato.

- Sobre a Empresa: histórico, missão, visão, valores e certificações.

- Produtos e Serviços: catálogo simplificado com imagem, descrição e categoria.

- Sustentabilidade: ações socioambientais, programas e certificações sustentáveis.

- Notícias: listagem de comunicados e novidades, organizados por data.

- Contato: formulário (nome, e-mail, mensagem), mapa de localização e dados da empresa.

PRAZO E CRONOGRAMA

- Levantamento de requisitos e prototipagem: 10 dias.

- Design e layout (front-end): 20 dias.

- Desenvolvimento do painel administrativo (back-end): 20 dias.

- Testes e homologação: 10 dias.

- Prazo total de entrega do projeto: até 60 dias.

Investimento

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 40% na aprovação da proposta = R$ 10.000,00 (dez mil reais).

- 40% no meio do desenvolvimento (30 dias) = R$ 10.000,00 (dez mil reais).

- 20% na entrega final do sistema = R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Domínio e Hospedagem do Site

O custo de hospedagem é de responsabilidade do cliente, garantindo total controle e propriedade sobre esses serviços. Prestaremos todo o suporte necessário para a contratação, configuração e manutenção, assegurando que o site permaneça estável, seguro e com alta disponibilidade.

Suporte e Manutenção

- Suporte incluso por 90 dias após a entrega.

- Correções e ajustes dentro do escopo sem custo adicional.

- Qualquer manutenção ou adição de nova funcionalidade que fuja do escopo principal acordado será cobrado um valor extra.

SLA – Suporte Comercial

Oferecemos suporte para falhas de alta prioridade em horário comercial (segunda a sexta, das 8h às 18h), garantindo atendimento ágil e soluções rápidas para manter seu site em pleno funcionamento.

Considerações Finais

A Giant Tecnologia entende a relevância do projeto para a imagem institucional da AgroMundi Alimentos S.A. no cenário internacional. Nosso compromisso é entregar uma solução moderna, responsiva e de fácil manutenção, dentro do prazo estabelecido e com qualidade que represente o porte da sua empresa. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e avançar com esta parceria.
     Nosso site/serviço está totalmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo segurança e privacidade no tratamento das informações. Todos os dados coletados são utilizados exclusivamente para os fins autorizados e armazenados de forma segura, respeitando os direitos e a confidencialidade de nossos clientes.

A proposta tem validade de 30 dias corridos.

Atenciosamente,

Equipe Giant Tecnologia.

29 de Agosto de 2025.

- contato@gianttecnologia.com

- (49) 9 9999-9999

- CNPJ : 99.999.999.9999-99

MVP – PÁGINAS DA APLICAÇÃO